| S.C. ARHITECTONIC S.R.L. Arad, Str. Oituz nr. 119a C.U.I. RO23713160 I.R.C. J02/682/2008 Tel. 0726 375 327 | Denumire proiect: Amplasament: Beneficiar: Pr.nr. Faza: | ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE, ACCES DIN DJ 682C Intravilan com. Livada, sat Sânleani DN 79/DJ 682C dreapta, jud. Arad BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA 132/2021 PUZ |
| --- | --- | --- |

- PLAN DE ACȚIUNE

- IMPLEMENTARE INVESTIȚII PROPUSE PRIN PUZ

1.       Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării:	ZONĂ COMERȚ, SERVICII ȘI DEPOZITARE, ACCES DIN DJ 682C

- Amplasament:	intravilan com. Livada, sat Sânleani, DN 79/DJ 682C drepata

- Număr proiect:	132/2021

- Faza de proiectare:	Plan Urbanistic Zonal

- Beneficiar:	BUMB VASILE-MIHAI și BUMB ELENA-GABRIELA

- Proiectant:	S.C. ARHITECTONIC S.R.L.

2.      Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.

a. După aprobarea în Consiliul Local al com. Livada a prezentului P.U.Z., se vor obține Certificate de Urbanism pentru categoriile de lucrări necesare investiţiei – estimat apr. 2022 – dec. 2023.

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

- construcţii noi: hale P+1 comerț, servicii și depozitare nepoluantă

- dotări tehnico-edilitare (stație pompe, rezervă PSI, post transformare, bazin retenție ape pluviale, etc.)

- sistematizarea verticală a terenului și acces din DJ 682C

- drumuri și platforme de incintă, alei pietonale

- împrejmuire teren

- amenajare zone verzi.

b. Obținere Autorizații de Construcție pentru categoriile de lucrări necesare investiției – construcții noi și dotări tehnico-edilitare, împrejmuire, acces din DJ 682C, extindere rețele edilitare publice de-a lungul drumului nou propus și branșamente/ racorduri la acestea) – estimat martie 2022 – oct. 2025.

c. Începere lucrări construcții conform Autorizații de Construcție – estimat  apr. 2022 – dec. 2026.

d. Încheiere lucrări construcții conform Autorizații de Construcție – estimat dec. 2022 – sept. 2027.

e. Recepție lucrări necesare investiţiei și întabulare în Cartea Funciară – estimat ian. 2023 – apr. 2026.

Toate lucrările menționate mai sus se vor executa din fonduri private, iar extinderea/ branșarea/ racordarea la utilitățile publice se va finanța de către investitor sau distribuitor/ operator, conform ordinelor ANRE în vigoare.

Însușit:								Întocmit:

BUMB Vasile-Mihai	   					Arh. Doriana BALOGH

BUMB Elena-Gabriela